# Раздел «Ординатура» на onco-science.ru: концепция, что сделано, что дальше

Записка для передачи работы. 22.09.2026. Подготовил В.И. Евдокимов.

## Что решил поменять М.Ю. Федянин

Раньше раздел был набором разрозненных страниц: список тем с датами, отдельная библиотека, отдельный банк тестов. Новая идея: учебный модуль — единица, в которой есть всё сразу. Для каждой из 61 темы двухлетней программы в одном месте: лекция (дата, лектор), что читать (рекомендации РФ и международные, обзоры, ключевые исследования с аннотациями, видеолекции), клинические задачи с эталонами, вопросы для устного разбора, чек-лист навыков, тест с пояснением и источником к каждому вопросу, практика (виртуальные пациенты, OSCE, Tumor Board) и Word-файл модуля для скачивания.

Второе: база живёт в одном месте (репозиторий кафедры на GitHub), сайт её только показывает. Исправить вопрос или добавить статью означает поправить один файл, а не переверстать блок в Tilda. Третье: раздел шире модулей и тестов, в нём шесть учебных зон плюс календарный план 2026/2027 с фактическими датами.

## Что уже сделано

База собрана: пакет Федянина (модули, 12 виртуальных пациентов, 12 станций OSCE, 8 кейсов Tumor Board, библиотека), финальный банк тестов v34 (633 вопроса со ссылками на PubMed), 61 Word-модуль, из которых извлечены списки чтения, задачи с эталонами и чек-листы, календарь на 63 занятия. Связи проверены скриптом, висячих ссылок нет.

Новый портал: один движок на обе страницы (1-й и 2-й год), семь вкладок, карточка модуля по замыслу выше, прямые ссылки на модуль, сценарий или станцию.

Опубликован на скрытых тестовых страницах внутри личного кабинета: /ordinatura-test-1 и /ordinatura-test-2. Видны только участникам групп «Ординатура 1 год» и «2 год», не индексируются. Боевые страницы не менялись, у всех закрытых страниц есть резервные копии.

Доступы: заявки Федянина (второй аккаунт) и Евдокимова приняты в обе группы.

## Что дальше

Задача 1, первоочередная: сделать новую версию видимой всем ординаторам. Сейчас всё, что лежит в репозитории и стоит на тестовых страницах, видят только те, кто знает ссылку. Нужно: проверить тестовые страницы на телефоне и компьютере по чек-листу (модули M01, M24, M33, M46, M61, тест с пояснением, календарь, файлы), выпустить тег версии в репозитории, заменить блок на боевых страницах /ordinatura-year-1 и /ordinatura-year-2 на вставки из tilda/T123-year-*.html (с тегом вместо @main), опубликовать, проверить под учёткой ординатора. Старые страницы не удалять, только заменить блок. Делать только с разрешения Евдокимова, порядок описан в docs/HANDOFF_AI.md.

Задача 2: карточка модуля с разделами и прогрессом. Сейчас модуль раскрывается одной длинной прокручиваемой лентой. Нужно разбить его на вкладки или шаги внутри модуля: лекция и чтение, задачи, вопросы для разбора, тест, практика, инструменты, чек-лист. Ординатор должен видеть, что уже прочитал и прошёл: отметки «прочитано» по разделам и результат теста, с сохранением прогресса (сначала в браузере, затем в общий приёмник результатов, которого пока нет). Отдельно привести в порядок ссылки на видео: в части модулей они ведут на общую страницу конференции или архива RUSSCO, а не на конкретную запись, как было в пакете Федянина. Нужно пройти по разделу «Лекции и видео» всех 61 модуля и заменить общие ссылки на точные.

## Где что лежит

Репозиторий https://github.com/Evdokimov-onco1/onco-portal: README, план работ, docs/HANDOFF_AI.md (полный технический контекст для ИИ-ассистента), карта страниц Tilda, скрипты сборки и проверки данных. Правило: ничего не менять на боевых страницах без согласования с В.И. Евдокимовым, эксперименты только на тестовых страницах.